发 布

江西省市场监督管理局

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX发布

低效水源涵养林改造技术指南

Technical guide for efficient restoration of water source conservation forest

江西省地方标准

DB36

ICS

CCS

目次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 低效水源涵养林改造原则	3

5 改造对象	3

6 改造目标	4

7 改造方式	4

7.1 补植补造	4

7.2 疏伐改造	4

7.3 调整树种改造	5

7.4 效应带改造	5

7.5 更替改造	5

7.6 封育改造	6

8 作业设计	6

8.1 资料收集	6

8.2 外业调查	6

8.3 内容	6

9 施工	7

9.1 施工准备	7

9.2 施工要求	7

10 检查验收	7

10.1 检查内容	8

10.2 验收合格标准	8

11 档案管理	8

附录A （资料性）低效水源涵养林改造重点引入和抚育应当保留的目的树种	9

附录B （规范性）低效水源涵养林小班现状调查与初步设计表	10

附录C （资料性）改造对象与改造措施关系表	11

前言

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草原则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省农业大学提出并归口。

本文件起草单位：江西农业大学。

本文件主要起草人：刘苑秋、邓文平、宁金魁、陈琦、卜文圣、邹芹

水源涵养林高效改造技术指南

范围

本文件规定了低效水源涵养林改造原则、对象、目标、方式、作业设计、施工、检查验收等。

本文件适用于江西省水源涵养林的提质增效。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50885-2013 水源涵养林工程设计规范

DB21T 1929-2011 浑河流域上游水源涵养林建设技术规程

DB65/T 3264-2011水源涵养林营造技术规程

LY/T 1690-2017 低效林改造技术规程

GB/T 15781-2015 森林抚育规程

GB/T 18337.3-2001 生态公益林建设技术规程

GB/T 15776-2016 造林技术规程

DB 11/T 793-2011 低效生态公益林改造技术规程

DB 36/T 954-2017低产低效针叶林改造技术规程

DB 64/T 809-2012土石山区水源涵养林多功能经营

DB2014/T 0004-2020 水源涵养区落叶松人工林调控技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水源涵养林forest for water source conservation

水源涵养林是指涵养水源，改善水文状况，调节区域水分循环，防止河流、湖泊、水库淤塞，保护可饮水水源为主要目的的天然林和人工林。

源区水源涵养林water conservation forest in water source area

江河源头集水区域内，以涵养水源、防止水土流失为主要目的的水源涵养林。

岸线水源涵养林 Riparian water conservation forests

河流干流、一级和二级支流两岸山地，自然地形中第一重山脊内以滞缓径流、阻挡泥沙为主要目的的水源涵养林。

库区水源涵养林water conservation forest around reservoirs and lakes

水库、湖泊周边第一重山脊线内以改善水质和涵养水源为主要目的的水源涵养林。

饮用水源地保护林protected forests for drinking water sources

城乡居民饮用水引水源区、引水沿线及蓄水区周边第一重山脊以内，以净化水质和涵养水源为主要目的的水源涵养林。

低效水源涵养林inefficiency water conservation forest

受人为或自然因素的影响，林分结构和稳定性失调，林木生长发育迟缓，系统功能退化或丧失，导致森林水源涵养功能显著低于同类立地条件下相同林分平均水平，不符合培育目标的林分总称。低效林按起源可分为低效次生林和低效人工林。

水源涵养林改造restoration of water conservation forest

为保证水源涵养林持续发挥涵养水源、保持水土、改善水环境的作用，对水源涵养林进行抚育、管理、改造、更新的过程。

林分结构stand structure

不同直径、树高和林龄的林木在林分中的分布状态，混交林还包括树种组成和林层。

带状改造strip restoration

划出保留带，于改造带内进行改造作业的方式。

群团状改造lumpish restoration

被改造的林分内，有培育前景的目标树种呈群团状分布时，在群团内抚育目标树种，并对目标树种分布的地块及林中空隙地进行改造作业的方式。

目标林分target stand

功能定位、结构、蓄积等林分特征体现特定森林经营目标的健康稳定的林分。

目标树goal tree

为了维持和优化林分结构，保护生物多样性、改善现在和将来的林分树种组成，保持水土或提高林分景观价值等目标，需特别保护的林木。

一般选择指标为：1）实生；2）木材生产价值高；3）处于主林冠层；4）生活力旺盛，生长健康；5）树干通直饱满且全株无损伤；6）相对于所在林分而言个体数量少的树种、母树及对森林发展有重要影响的树木；7）具有观赏价值和能提高景观异质性的林木。

干扰树disturbance trees

林分中生长发育不良并干扰常规、特殊或预留目标树生长的林木（如树冠相互接触）。

适时抚育timely tending

在杂草、灌木和非目的树种开始影响目的树种幼苗、幼树生长之前进行抚育。抚育的年限和次数主要根据树木生长的快慢，达到郁闭成林的年限确定。

补植补播replanting and resowing

造林成活率达不到规定标准，在缺苗的穴位上再进行补充栽植、播种。

混交林mixed stand

由两个或两个以上树种组成的森林，其中主要树种的株数、断面积或蓄积量占总株数、总断面积或总蓄积量的比例在65%（含）以下。

混交比  mixed species percentage

混交比是指在人工造林中，常根据配置设计把组成混交林的各树种在单位面积上的株数百分比称混交比，以确定各造林树种的苗木需求量。

林隙forest gap

林隙通常指的是森林中由于树木生长、死亡或者自然灾害等原因而形成的空隙或间隙。

低效水源涵养林改造原则

为了指导和规范江西省低效水源涵养林改造，提高其改造技术水平和对区域可持续发展的整体贡献，根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施细则》和《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》，制定本文件。低效水源涵养林的改造应该执行LY/T 1690-2017的规定，并遵从以下原则：

近自然经营森林；

加强人工促进天然更新；

依照土壤与气候条件选择树种；

水源涵养区只准对过熟木、病腐木和枯死木等进行择伐，严禁皆伐；

促进稀有、高生态价值的树种繁衍生长；

建立林冠下天然更新植被保留带；

保留一些枯立木和倒木；

根据水源涵养林整体功能的要求，对生态价值高的林分，要采取相应的保护措施，控制人为干扰。

改造对象

有以下情况的水源涵养林，判定为低效水源涵养林，应进行改造：

- 林木分布不均，林隙多，郁闭度＜0.3；

- 郁闭度大于0.8的过密林分；

- 近中龄林且仍未郁闭，林下植被覆盖度＜40%；

- 保存率小于80%的幼龄林;

- 单层纯林尤其是针叶纯林，林下植被覆盖度＜0.2；

- 病虫害或其他自然灾害严重，病腐木超过20%，林相差、功能低下的林分；

- 现行行业标准《低效林改造技术规程》LY/T 1690规定的其他条件。

改造目标（结构改造目标和功能改造目标）

经过改造后的水源涵养林应为自然或近自然结构的多树种混交林，主要树种为节水、耐旱的乡土树种，水源涵养功能较强；林分垂直分布为异龄复层林结构，林相整齐，密度合理；立木和林下植被生长良好，无严重病虫害、风折、雪压、枯梢等遭受自然灾害的立木；在充分发挥水源涵养等多种功能的同时保持较低生态耗水。

改造措施

依据对象和规范的规定正确确定改造方式、方法，把低效水源涵养林改造成为高效或正常生长的水源涵养林，严禁借改造之名，单纯取材，乱砍滥伐。（根据相关标准和规范，准确确定改造低效水源涵养林的方式和方法，使其转变为高效或正常生长的水源涵养林。严格禁止以改造为名，进行单纯的乱砍滥伐。）

补植补造

主要适用于稀疏、残破林，根据林分内林隙的大小与分布，采用均匀补植和局部补植的方式。初植密度依造林树种而异，补植后及时进行幼苗管护。

- 适用对象：原则上仅对中幼林进行补植补造，重点是乔木层郁闭度在0.3以下的中幼林稀疏林地；赣南水土流失区飞播的马尾松纯林；以及郁闭成林后的第二个龄级及以后各龄级，郁闭度小于0.5以及卫生伐后，郁闭度小于0.5，林木分布不均，林中空隙较大的中幼林和保存率小于80%的幼龄林；含有大于25m2林中空地的；立地条件良好、符合经营目标的目的树种株数少的有林地。

- 补植树种：采用节水、耐旱的乡土树种，通过补植形成混交林，应选择能与现有树种互利、相容生长，且具备从林下到主林层生长的基本耐阴能力的目的树种，从而加强其水源涵养能力。选用2-3年生容器良种壮苗，大穴栽植。根据小班立地条件，栽植时可施足基肥。补植树种以枫香、木荷、南酸枣、樟树、杜英和壳斗科的槠、栲、栎、青冈等乡土树种，以及楠木类、红豆杉、伯乐树等珍贵树种为主。

- 补植方法：根据水源涵养林培育目标以及目的树种和林木分布现状确定补植补造方法，通常有均匀补植（现有林木分布比较均匀的林地）、群团状补植（现有林木呈群团状分布、林中空地及林窗较多的林地）、林冠下补植（现有主林层为阳性树种时在林冠下补植耐阴树种）等。

- 补植密度：根据土壤水分承载力和树种生物学特性及营林技术要求，合理补植；补植后密度应达到该类林分合理密度的85%以上。

- 抚育管理：加强林分抚育管理，清除补植苗木周边1米以内范围的杂灌草，扩穴培土，适当施加追肥，对缺苗、死苗及时补植，保存率应达到85%以上。成林后，根据经营目标和林分生长需求，合理安排割灌与间伐。

生态抚育

- 适用对象：每亩树高30cm以上幼树超过200株，或幼苗、幼树层的植被总覆盖度80％以上，目的树种生长受到非目的树种或霸王树、杂草、灌木、藤蔓等影响的幼龄林。或是郁闭度0.8以上，林木分化明显，自然整枝高，直径生长明显下降的中幼龄林。

- 改造方法：

- ——透光伐：适用于立地条件较差的幼龄林，伐除目的树种林木上方或侧上方严重遮阴的乔灌木、藤蔓和草本植物；

- ——生长伐：适用于中龄林，伐除干扰树及无培育前途的林木，同时割除对目标树产生不良影响的藤蔓和影响天然更新的灌木，采伐强度大于20%～30%时，分两次，间隔2～3年进行；

- ——卫生伐：适用于遭受林业有害生物、火灾等自然灾害的林木，伐除生长衰弱木、机械损伤木及受林业有害生物危害已无成材希望的林木；

- 疏伐过程尽量减少对林下枯落物的干扰，并将疏伐物就地粉碎，作为林地覆盖；

- 具体疏伐技术细节按照GB/T 15781的规定执行。

调整树种改造

- 适用对象：重度退化次生林和严重受害人工林。

- 调整树种：根据经营方向、目标和立地条件确定调整的树种或品种。

- 改造方法：对针叶纯林采取抽针补阔、对针阔混交林采取间针育阔、对阔叶纯林采取栽针保阔，调整林分树种（品种）结构，选择和标记目标树，采伐干扰树。

- 改造强度：根据改造林分的特性、改造方法和立地条件，按照有利于改造林迅速成林并发挥效益、无损于环境的原则确定。间伐强度不超过林分断面积的25%，或株数不超过40%（幼龄林）。

效应带改造

主要适用于重度退化次生林的改造。包括林相残破的天然次生林和结构简单型的针叶纯林。根据生态演替规律和生态位原理，在低效林内开拓效应带。在坡度较大、水土流失较严重地区效应带走向应与等高线平行。效应带与保留带等宽，带宽（B）见式（1）：

a2+h*cotθ<B<a2+h*cot∅

式中：a－林木平均株距(m)；

h－树冠长度(m)；

θ－夏至正午时太阳高度角(°)；

∅－夏至平均太阳高度角(°)。

在开拓效应带时，要求保留目的树种的幼苗、幼树，同时对保留带进行抚育。在效应带和保留带上通过选择适宜的造林树种栽植人工更新层，使得生态位效益得以充分发挥。

更替改造

- 适用对象：严重受害人工林，重点是郁闭度0.3以下，龄组为中龄林以上的低效林；或龄组达到近、成、过熟林，但亩均蓄积量3m3以下的低效林。

- 更换树种：根据经营方向，本着适地适树适种源的原则确定。

- 改造方法：根据小班林分的情况，将改造小班所有林木一次全部伐完或采用带状、块状逐步伐完并及时更新。通过 2 年以上的时间，逐步更替。

- ——块状改造法：块状自行规定，随地形布局，及时更新，待幼树生长稳定后，再改造剩余林分。坡度小于等于5°，皆伐面积限度为小于等于450亩；坡度为6至15°，皆伐面积限度为小于等于300亩；坡度为16至25°，皆伐面积限度为小于等于150亩；坡度为26至35°，皆伐面积限度为小于等于45亩；坡度大于35°，不采伐。

- ——带状改造法：容易引起水土流失的林分，应斜等高线设置采伐带，带宽度不得超过林分平均高的2倍，间隔距离不得小于采伐带宽度。及时更新，待幼树生长稳定后，再改造剩余林分。

整地与栽植：低效林采伐后，及时清理林地内杂灌。根据栽植树种合理确定造林密度，原则上不得低于110株（株行距2 m×2 m），穴规格60 cm×60 cm×40 cm。对立地条件较差的小班，应大穴造林，施足基肥造林，避免形成新的低效林。

- 结合防火林带建设，在山顶或山脚营造10 m以上宽度的防火林带，栽植树种以木荷为主。

造林树种选择：根据立地条件和经营方向，本着适地适树适种源的原则确定，主要选用乡土树种，营造针阔混交林，造林树种主要有杉木、湿地松、木荷、桤木、香樟、楠木类、槠类、栲类等，要求小班内阔叶树比例30%以上。

抚育管护：加强造林后3年的抚育管理，对缺死苗及时补植，确保造林保存率达到85%以上。成林后，根据林分培育目标和生长需求，科学开展间伐抚育，严禁砍大留小、伐优留劣或开天窗。

- 限制条件：位于下列区域或地带的低效林不宜采取更替改造方式：

- ——生态重要等级为 1 级及生态脆弱性等级为 1、2 级区域（地段）内的低效林；

- ——海拔 1800m 以上中、高山地区的低效林；

- ——其它因素可能导致林地逆向发展而不宜进行更替改造的低效林。

封育改造

- 适用对象：对自然条件及天然更新条件较好，但因自然灾害导致的林相差、功能低下或因树种选择不当导致郁闭度小于50%的低效林。

- 封育方式：

- ——全封：对边远山区、江河上游、水库集水区、水土流失严重地区、风沙危害特别严重地区，以及恢复植被较困难的封育区，宜实行全封。

- ——半封：对有一定目的树种、生长良好、林木覆盖度较大的封育区，可采用半封。

封育年限：5年

封育措施：一是对封育区树木株数少、郁闭度和盖度低、分布不均匀的小班，采取林冠下、林中空地补植补造的人工促进方法育林。二是对树种组成单一和结构层次简单的小班，采取点状、团状疏伐的方法透光，促进林下幼苗、幼树生长，逐渐形成异龄复层结构的林分。三是警示。封育单位应明文规定封育制度并采取适当措施进行公示。同时，在封育区周界明显处，如主要山口、沟口、主要交通路口等应树立坚固的标牌，标明工程名称、在封区四至范围、面积、年限、方式、措施、责任人等内容。封育面积1500亩以上至少应设立1块固定标牌，人烟稀少的区域可相对减少。四是加强巡护。根据封禁范围大小和人、畜危害程度，设置管护机构和专职或兼职护林员，每个护林员管护面积根据当地社会、经济和自然条件确定，一般为1500-4500亩。五是设立界桩。封育区无明显边界或无区分标志物时，可设置界桩以示界线。

作业设计

资料收集

包括自然概况、近期森林经营调查、改造总体规划、林业专项调查以及社会经济等资料。

外业调查

外业调查内容包括：

- 对拟改造林地的林分状况进行全面踏查，对拟改造林地进行小班划分，调查立地条件、林分状况、森林灾害、作业条件等；

- 对拟改造林地小班，进行样地调查，样地数量1～3块，样地面积（20m×20m）～（30m×30m），调查项目按照LY/T 1690的规定执行。

内容

基于调查结果，进行作业设计，具体内容按照GB/T 15776-2023的规定执行。作业设计文件需包括以下内容。

作业设计说明书

- 改造区域自然环境、社会经济条件和森林资源的调查与分析；

- 区域水源保护林分布、类型组成、面积比例、林分密度、质量状况、土壤水分条件、节水耐旱性、水源保护功能、社会服务功能等方面的分析评价和经营要求；

- 水源保护林改造面积、地点、强度、方式（疏伐、更新、补植等）和时间安排（确定到小班）；

- 生物多样性与环境保护措施（确定到小班）；

- 用工量概算、改造费用概算（确定到小班）；

- 施工作业管理与保障措施。

附图

- 水源保护林改造作业区森林资源现状图，比例尺1:5000～1:10000；

- 水源保护林改造作业设计图，比例尺1:5000～1:10000。

附表

- 水源保护林小班现状调查与改造设计表，按照LY/T 1690的规定执行；

- 水源保护林改造小班作业设计一览表；

- 水源保护林改造投资概算表。

施工

施工准备

施工准备内容包括：

——对施工人员开展技术培训；

——现场核实作业地块，按照改造方式及技术措施要求，做好器具、材料准备，明确每个改造小班的作业指导人员；

——采取疏伐作业小班，严格按照设计要求，逐一标记采伐木；

——对小班中的保护物种，应在施工卡片中注明其名称、分布及保护措施。

施工要求

施工要求包括：

——严格按照作业设计的要求开展施工；

——作业指导人员对施工人员进行现场示范和指导；

——清除病虫源的林木，及时就近隔离处理，防止病虫源的扩散与传播；

——伐桩和伐根的处理及土壤消毒按照LY/T 1646-2005的规定执行；

——种子及苗木质量分级和选择，按照GB/T 15776-2023的规定执行；

——在作业小班整地时，保留枯落物和地被物覆盖，保护天然更新苗木；

——做好森林防火与施工安全工作。

检查验收

检查内容

按照作业设计进行验收，内容包括：

——作业区的地点、范围、面积；

——改造方法；

——采伐作业实施情况；

——生物多样性与环境保护执行情况；

——病虫害防治等森林保护实施情况；

——其他改造技术要求的执行情况与效果

——改造作业综合评价。

验收合格标准

改造面积

改造各小班上报面积与检查面积误差在5%以内。

改造模式

营造混交林，树种选择以优良乡土树种为主，进行多树种混交，乔、灌、草结合。优良乡土树种混交比在40%以上。

改造成效

对于补植补造、封育改造和抚育改造方式，应选择立地条件较好、龄组为中龄林、林木生长势较高的林分建设固定样地进行调查。即在改造林分小班中设置两个样地，两个样地立地条件和林分状况基本一致，样地大小为600平方米（20米×30米）。每个示范林应留有连片面积2亩左右的地块不进行低改，并在这个地块设置一个对比样地；另外，在小班需低改地段设置一个低改林分样地，重点监测样地立地因子和林分因子，立地因子包括地貌、海拔、土壤类型、土层厚度、腐殖质厚度等，林分因子包括优势树种、树种组成、样木胸径、平均树高等。实施低改前，应分别对两个样地同时进行调查；实施低改措施后，也应立即对两个样地进行调查。为了监测低改措施建设成效，每隔2年进行一次监测。通过对两个样地多期监测数据进行对比分析，全面评价低改后森林资源质量与森林水源涵养功能动态变化情况，为今后进一步优化低改措施提供参考。

档案管理

建立统一的档案管理制度，以小班为基本单元，逐级建立纸质和电子档案，纳入信息化管理。档案内容包括：

——水源保护林改造规划、计划、实施方案等；

——作业设计相关文件及批复文件等；

——施工监理相关文件；

——成效调查和检查验收文件；

——财务概算、结算报表；

——改造前后及施工过程的影像资料；

——其它相关文件、记录及技术资料。

（资料性）
低效水源涵养林改造重点引入和抚育应当保留的目的树种

.1 低效水源涵养林改造重点引入和抚育应当保留的目的树种表

| 分类 | 种名 |
| --- | --- |
| 喜光 树种 | 木荷（Schima superba）、枫香树（Liquidambar formosana）、苦槠（Castanopsis sclerophylla） * 、石栎（Lithocarpusglaber） * 、麻栎（Quercus acutissima）、黧蒴栲（Castanopsis fissa）、丝栗栲（Castanopsis fargesii） * 、光皮桦（Betula luminifera）、乐昌含笑（Michelia chapensis）、鹅掌楸 (Liriodendron chinense) 、观光木（Michelia odora) 、黄檀（Dalbergia hupeana）、胡枝子（Lespedeza bicolor）、山合欢（Albizzia kalkora)、红椿（Toona ciliata) 、苦楝（Melia azedarach）、蓝果树（Nyssa sinensis)、白花泡桐(Paulownia fortunei) 、拟赤杨（Alniphyllumfortunei) 、越南安息香(Styrax tonkinensis) 、山乌桕（Sapium discolor）、油桐（Vernicia fordii）、桤木（Alnus cremastogyne）、猴欢喜（Sloanea sinensis）、樟树（Cinnamomum camphora）、檫木（Sassafras tzumu） |
| 耐荫 树种 | 甜槠（Castanopsis eyrei） * 、米槠（Castanopsis carlesii） * 、栲树（Castanopsis jucunda） * 、乳源木莲（Manglietiayuyuanensis）、金叶含笑（Michelia foveolata）、深山含笑（Michelia maudiae）、冬青 (Ilex chinensis) 、小果冬青(Ilex micrococca) 、花榈木（Ormosiahenryi）、杨梅（Myrica rubra) 、红楠（Machilusthunbergii）、闽楠（Phoebe bournei）、紫楠（Phoebe sheareri）、刨花楠（Machiluspauhoi）、浙江楠（Phoebe chekiangensis）、杜英（Elaeocarpus decipiens）、山杜英（Elaeocarpus sylvestris）、青冈（Cyclobalanopsis glauca）、东南栲（Castanopsis jucunda） * |
| 耐瘠 薄树 种 | 枫香树（Liquidambar formosana）、苦槠（Castanopsis sclerophylla）、米槠（Castanopsis carlesii）、麻栎（Quercus acutissima）、光皮桦（Betula luminifera）、黄檀（Dalbergia hupeana）、胡枝子（Lespedeza bicolor）、山合欢（Albizzia kalkora)、红椿（Toona ciliata)、苦楝（Melia azedarach）、蓝果树（Nyssa sinensis)、山乌桕（Sapium discolor） |
| 常绿阔叶乔木树种宜使用容器苗，带*树种需用二年生容器苗造林。 |  |

（规范性）
低效水源涵养林小班现状调查与初步设计表

.1 低效生态公益林小班现状调查与初步设计表

| 实施区县 |  | 乡镇（林场） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林班号（村） |  | 小班号 |  |  |  | 小班面积/hm2 |  |  |
| 林分/林带 现状 | 起源 |  | 林种 |  |  | 经营目标 |  |  |
|  | 林分组成 |  |  |  | 主要树种 |  |  |  |
|  | 林层 |  | 林龄 |  |  | 每公顷株数 |  |  |
|  | 郁闭度 |  | 植被覆盖度 |  |  | 林木分布状况 |  |  |
|  | 树种 | 生长指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均树高/m |  | 平均胸径/cm |  |  | 蓄积/(m3/hm2) |  |
|  | 主要灾害 |  | 受害株数/hm2 |  |  | 枯立木株数 |  |  |
|  | 具有天然更新能力的树种 |  | 优良母树株数/hm2 |  |  | 幼树（苗）株数/hm2 |  |  |
|  | 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立地条件 | 地貌类型 |  | 海拔 |  |  | 坡位 |  |  |
|  | 坡度 |  | 坡向 |  |  | 土壤类型 |  |  |
|  | 土层厚度/cm |  | pH 值 |  |  | 土壤质地 |  |  |
| 类型与成因 | 低效类型 |  |  |  | 主要原因 |  |  |  |
|  | 林分评价b |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造设计 | 改造面积 |  | 补植树种 |  |  | 补植株数 |  |  |
|  | 改造方法 |  | 保留树种 |  |  | 保留株数 |  |  |
|  | 采（疏）伐树种 |  | 采伐株数 |  |  | 采伐蓄积/m3 |  |  |
|  | 其他措施设计c |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业要求 | 树种配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土保持措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 病（虫）源木处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤改良措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 复壮技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀物种保护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a 除表中林分现状所列因子外，对评判低效生态公益林或改选设计有指示参考的说明。 b 根据低效生态公益林评判标准进行林分评价。 c 根据改造方法确定的其他改造措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
改造对象与改造措施关系表

.1 改造对象与改造措施关系表

| 改造对象 |  | 改造措施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低效成因 | 特点描述 | 补植 | 更新 | 复壮 | 抚育 | 修枝整形 | 综合 |
| 成过熟 | 林相残破，林木枯稍，林木生长严重衰退。 |  | • | • |  |  |  |
| 树种选择不当 | 林分稀疏，林木生长衰退。 |  | • |  |  |  |  |
| 密度较高 | 林木生长不良，分化严重。 |  |  |  | • |  |  |
|  | 局部密度较高，林木生长不良，分化严重。 | • |  |  | • | • | • |
| 反复樵采 | 丛生，林木分布不均，生长衰退。 | • | • | • | • |  | • |
| 缺乏管理 | 林木分布不均，自然整枝严重。 | • |  |  | • | • | • |
|  | 灌木个体生长衰退，立地条件良好。 | • | • | • |  |  | • |
| 自然灾害 | 70%以上林木受害。 |  | • |  | • |  |  |
|  | 30 ~ 70%林木受害。 | • |  | • | • | • | • |
|  | 10 ~ 30%林木受害。 | • |  |  | • | • | • |
|  | 10%以下林木受害。 |  |  |  | • |  |  |
| 气象变化 | 幼、中龄林，林木早期生长良好，现在生长缓慢。 |  | • |  |  | • | • |
| 色彩单调 |  | • | • |  |  |  | • |
| 注：“•”表示可以选择的技术措施，同时选择两种或两种以上的技术措施即为综合改造。辅助设施措施根据具体林分情况而定，不纳入本表内容。 |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________